<Pac—Dice_Mind>

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Enfoque DevOps — Integração e Entrega Contínuas (CI/CD)

Versão 1.4

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Projeto | DiceMind |
| Gerente de Projeto | Higor de Medeiros |
| Gerente/Responsável de GCS-DevOps | Jenifer Alves Scherpinski |
| Fábrica de Software / Squad | Pac |
| Repositório principal | https://github.com/jenifer-lee2/DiceMind_Pac.git |
| GitHub Pages | https://jenifer-lee2.github.io/Jogo-DiceMind-Pac/ |

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/08/26 | 1.0 | Elaboração do documento com enfoque em práticas DevOps (CI/CD). | Luiz Camargo |
| 01/09/26 | 1.1 | Início do preenchimento do documento, com foco na organização das informações e no registro das práticas DevOps (CI/CD) relacionadas ao projeto PAC. | Jenifer Alves Scherpinski |
| 13/09/26 | 1.2 | Revisão e complementação do Plano de Gerenciamento de Configuração, incluindo a definição dos ambientes e infraestrutura, estratégia de branching e versionamento, itens de configuração e práticas de CI/CD aplicáveis ao projeto DiceMind. | Jenifer Alves Scherpinski |
| 19/03/2026 | 1.3 | Continuidade da revisão e complementação do Plano de Gerenciamento de Configuração, com ajustes nas informações de configuração, versionamento, ambientes e práticas de CI/CD aplicáveis ao projeto DiceMind. | Jenifer Alves Scherpinski |
| 22/09/2026 | 1.4 | Atualização e revisão do Plano de Gerenciamento de Configuração, com complementação das informações e adequações necessárias conforme a evolução do projeto DiceMind. | Jenifer Alves Scherpinski |

# Sumário

(No Word, clique com o botão direito sobre esta área e escolha "Atualizar campo" — ou pressione Ctrl+A e F9 — para gerar o sumário automaticamente.)

Sumário	3

1. Introdução	5

1.1 Finalidade	5

1.2 Escopo	5

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	5

1.4 Referências	5

1.5 Visão Geral	6

2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração	6

3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura	6

3.1 Ferramentas do Pipeline	6

3.2 Ambientes e Infraestrutura	7

3.3 Estratégia de Branching e Versionamento	7

4. Identificação da Configuração	8

4.1 Itens de Configuração	8

4.2 Convenção de Nomenclatura	8

4.3 Estrutura do Repositório	9

5. Integração Contínua (CI)	10

5.1 Etapas do Pipeline de CI	10

5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código	10

5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)	10

6. Entrega e Implantação Contínua (CD)	11

6.1 Etapas do Pipeline de CD	11

6.2 Estratégias de Implantação	12

6.3 Rollback e Recuperação	12

7. Infraestrutura como Código (IaC)	12

7.1 Versionamento de Infraestrutura	12

7.2 Ambientes Efêmeros	12

8. Controle de Configuração e Mudança	12

8.1 Processo de Solicitação de Mudança	13

8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)	13

9. Baselines e Releases	13

9.1 Geração Automática de Baseline	13

9.2 Notas de Versão (Release Notes)	13

10. Estimativa do Status de Configuração	13

10.1 Monitoramento e Observabilidade	14

10.2 Métricas DORA	14

10.3 Relatórios e Auditorias	14

11. Marcos	14

12. Treinamento e Recursos	14

13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros	15

14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD	15

# 1. Introdução

## Este Plano de Gerenciamento de Configuração (PGC) descreve as atividades de Gestão de Configuração de Software (GCS) que serão executadas ao longo do ciclo de vida do DiceMind, jogo educacional de estatística desenvolvido na Godot Engine, com ênfase em práticas DevOps simplificadas e adequadas ao porte do projeto — em particular Integração Contínua (CI) e automação de build/exportação via GitHub Actions. As atividades envolvem identificar os itens de configuração, manter sua integridade e controlar sistematicamente as mudanças, com o mínimo de burocracia possível e o máximo de automação viável para uma equipe pequena e um repositório único no GitHub.

## 1.1 Finalidade

## Estabelecer um padrão para o gerenciamento dos arquivos e das alterações realizadas no DiceMind, garantindo organização, rastreabilidade, versionamento e controle das mudanças durante o desenvolvimento do jogo. O plano também busca apoiar a aplicação de práticas DevOps e a automação dos processos de integração, testes e disponibilização do projeto.

## 1.2 Escopo

Este PGC é destinado aos quatro integrantes da equipe responsável pelo desenvolvimento do DiceMind, um jogo educacional desenvolvido no âmbito do projeto PAC. O plano abrange os principais itens de configuração do projeto, incluindo código-fonte, cenas, recursos gráficos e sonoros, arquivos de configuração e documentação. O gerenciamento desses itens será realizado durante o desenvolvimento do jogo, utilizando controle de versão e práticas de gerenciamento de configuração adequadas ao trabalho colaborativo da equipe.

## 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| GCS | Gestão de Configuração de Software |
| CI | Integração Contínua (Continuous Integration) |
| CD | Entrega/Implantação Contínua (Continuous Delivery / Deployment) |
| IaC | Infraestrutura como Código (Infrastructure as Code) |
| CCM | Comitê de Controle de Mudanças |
| Baseline | Conjunto de itens de configuração que atingiram um estado comprovado de estabilidade |
| Pipeline | Sequência automatizada de etapas de build, teste, análise e implantação |
| Trunk-based Development | Estratégia de branching em que os desenvolvedores integram na branch principal com alta frequência |
| SemVer | Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) - 1.0.0. |
| DORA Metrics | Métricas de desempenho DevOps (Lead Time, Deployment Frequency, MTTR, Change Failure Rate) |
| ## Godot Engine | ## Engine de Desenvolvimento de jogos, utilizada no projeto DiceMind |
| ## Export Template | ## Template do Godot usado para exportar o projeto em executáveis para cada plataforma alvo. |

## 1.4 Referências

- Documento base: Processos de Desenvolvimento de Software e a Integração com GCS.

- Template do Plano de Gerenciamento de Configuração (RUP 7.0, IBM) — adaptado.

- Game Design Document (GDD) do DiceMind — documento utilizado como referência para as características, objetivos e requisitos do jogo.

- Project Charter, EAP, Plano de gestão de risco- documentos utilizados para definir abordagens e cronogramas de entregas e planejamentos.

## 1.5 Visão Geral

Diferente de processos tradicionais em que a GCS é predominantemente manual e concentrada em marcos formais, neste plano a GCS é tratada, na medida do possível para uma equipe pequena e um projeto acadêmico, como parte do fluxo de trabalho no GitHub: cada commit integrado ao repositório e cada build gerada automaticamente pelo pipeline de CI gera evidências de rastreabilidade (histórico de commits, logs de execução do GitHub Actions, artefatos de build publicados), reduzindo o esforço manual necessário para acompanhar a evolução do jogo.

# 2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração

A GCS em um contexto DevOps é responsabilidade compartilhada entre todos os integrantes da equipe do DiceMind, apoiada por automação leve adequada a um projeto acadêmico. Os papéis abaixo descrevem responsabilidades típicas, que podem ser exercidas por uma mesma pessoa em uma equipe pequena.

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto / Product Owner | Prioriza o backlog da equipe, aprova mudanças de maior impacto e acompanha o andamento das entregas. |
| Desenvolvedor(a) Godot | Implementa cenas, scripts (GDScript) e a lógica de jogo/estatística, integra código com frequência na branch principal e revisa Pull Requests. |
| Responsável por Build e Automação (CI/CD) | Projeta e mantém o workflow de GitHub Actions, a estratégia de branching/versionamento e a publicação das builds — papel exercido pelo autor deste relatório. |
| QA / Testes | Realiza testes manuais de jogabilidade e verifica a corretude da lógica estatística nas builds geradas. |
| Design / Conteúdo Educacional (DevSecOps) | Define os conceitos de estatística abordados no jogo e valida se as mecânicas os representam corretamente. |
| Comitê de Controle de Mudanças (CCM) | Atua apenas em mudanças de alto risco/impacto (ex.: mudanças em produção fora do fluxo padrão); mudanças de rotina seguem o fluxo automatizado de PR + pipeline. |

# 3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

## 3.1 Ferramentas do Pipeline

Ferramentas efetivamente adotadas pelo projeto DiceMind, escolhidas por serem gratuitas, simples de configurar e nativamente integradas ao GitHub:

| Categoria | Ferramenta(s) sugerida(s) | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Controle de versão | Git + GitHub | Versionamento do código-fonte, cenas, assets e workflows do projeto |
| Orquestração de CI/CD | Orquestração de CI/CD ¦ GitHub Actions | Automação do build/exportação do projeto Godot a cada push/PR |
| Empacotamento/Export | Godot Export Templates (linha de comando --headless) | Geração dos executáveis versionados para cada plataforma alvo |
| Distribuição de builds | GitHub Releases | Publicação e versionamento dos executáveis para os jogadores |
| Rastreamento de tarefas | GitHub Issues / Projects | Vinculação de commits/PRs a itens de trabalho da equipe |

## 3.2 Ambientes e Infraestrutura

Como o DiceMind é um jogo desenvolvido na Godot Engine, não depende de servidores próprios ou de infraestrutura de nuvem para sua execução. O projeto é desenvolvido localmente e sua versão jogável em HTML5 é disponibilizada por meio do GitHub Pages, permitindo que o jogo seja acessado diretamente pelo navegador.

| Ambiente | Finalidade | Gatilho de promoção |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Máquina local dos integrantes, utilizada para edição, testes e execução do projeto na Godot Engine. | Alterações e commits no projeto. |
| Distribuição Web | Versão HTML5 exportada pela Godot e disponibilizada no GitHub Pages para acesso à versão jogável pelo navegador. | Atualização da versão do jogo no repositório. |

## Não há infraestrutura de servidores dedicada para o funcionamento do jogo. O ambiente de execução é o navegador do jogador, que acessa a versão HTML5 disponibilizada pelo GitHub Pages.

## 3.3 Estratégia de Branching e Versionamento

Como a equipe iniciou recentemente a utilização do Git e do GitHub para o versionamento do projeto, pretende-se adotar uma estratégia de branching simples e adequada ao tamanho da equipe. Será utilizado o GitHub Flow, uma abordagem simplificada baseada no desenvolvimento com uma branch principal e branches de curta duração para alterações específicas.

A estratégia planejada será composta por:

- main — será a branch principal do projeto, mantendo a versão integrada e estável do jogo;

- feature/<descrição-curta> — branches de curta duração, idealmente de 1 a 2 dias, utilizadas para cada mudança ou funcionalidade específica;

- release/<versão> — utilizada opcionalmente quando houver necessidade de estabilizar uma versão antes da publicação;

- hotfix/<descrição> — utilizada para correções emergenciais em versões já publicadas, com posterior integração da correção à branch main.

3.4 Versionamento

Pretende-se adotar o Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) para identificar as versões do projeto, facilitando o acompanhamento da evolução do DiceMind e a identificação das alterações realizadas em cada versão.Também pretende-se utilizar a convenção de Conventional Commits, com categorias como feat, fix, docs e chore, buscando padronizar as mensagens dos commits e facilitar a identificação do tipo de alteração realizada.A adoção dessa estratégia ocorrerá de forma gradual, acompanhando a evolução do uso do Git e do GitHub pela equipe durante o desenvolvimento do projeto.

# 4. Identificação da Configuração

## 4.1 Itens de Configuração

Os itens de configuração do DiceMind correspondem aos arquivos e artefatos utilizados no desenvolvimento, execução, versionamento e documentação do projeto. Como o jogo é desenvolvido na Godot Engine e não possui infraestrutura de servidores ou banco de dados, os itens de configuração serão concentrados nos arquivos do próprio projeto e nos documentos relacionados ao seu desenvolvimento.

## Serão considerados itens de configuração:

## Código-fonte do jogo — scripts desenvolvidos em GDScript e demais arquivos responsáveis pela lógica e funcionamento do jogo;

## Cenas e recursos da Godot — arquivos de cenas, imagens, sons, fontes, animações e demais recursos utilizados pelo jogo;

## Arquivos de configuração do projeto — arquivos necessários para a configuração e execução do projeto na Godot Engine;

## Arquivos de exportação e configuração de plataforma — configurações necessárias para gerar a versão jogável do projeto, incluindo a versão HTML5 disponibilizada no GitHub Pages;

## Documentação do projeto — documentos relacionados ao desenvolvimento e ao gerenciamento de configuração, incluindo o Plano de Gerenciamento de Configuração e demais documentos técnicos;

## Arquivos relacionados ao versionamento — configurações e arquivos utilizados para controle do projeto no Git e GitHub.

Não fazem parte dos itens de configuração deste projeto recursos como Dockerfiles, manifests Kubernetes, scripts Terraform ou migrações de banco de dados, pois o DiceMind não utiliza essas tecnologias ou serviços em sua arquitetura atual.

## 4.2 Convenção de Nomenclatura

Para facilitar a organização, identificação e rastreabilidade dos itens de configuração do DiceMind, serão adotadas convenções simples de nomenclatura, adequadas à estrutura do projeto e ao uso do Git e GitHub.

| Item | Convenção | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Branch de feature | feature/<descrição-curta> | feature/tutorial-probabilidade |
| Branch de correção | hotfix/<descrição-curta> | hotfix/correcao-calculo |
| Branch de release | release/<versão> | release/1.2.0 |
| Commit | Conventional Commits: <tipo>: <descrição> | feat: adiciona fase 2 |
| Tag de release | Versionamento Semântico vX.Y.Z | v1.2.0 |
| Cena Godot | Nome descritivo relacionado à funcionalidade | Menu.tscn |
| Script GDScript | Nome descritivo relacionado à funcionalidade | menu.gd |
| Recursos gráficos | Nome descritivo da função ou elemento | dado.png |
| Documentação | Nome descritivo do documento | PGC_DiceMind.docx |

## 4.3 Estrutura do Repositório

O repositório do projeto DiceMind está organizado em três diretórios principais: codigo, executavel e web. Essa organização separa os arquivos utilizados no desenvolvimento do jogo dos arquivos gerados para sua execução em diferentes plataformas.

A estrutura do repositório é apresentada a seguir:

# 5. Integração Contínua (CI)

## O projeto DiceMind utilizará Integração Contínua (CI) por meio do GitHub Actions, com o objetivo de automatizar as verificações realizadas antes da integração de alterações à branch principal main. As alterações serão submetidas por meio de Pull Requests, e o pipeline de CI será executado automaticamente para verificar a integridade do projeto. O processo busca identificar erros de compilação, problemas nos scripts e falhas nas etapas de validação antes da integração das alterações.O pipeline também será responsável pela geração das versões exportadas do projeto, incluindo os artefatos destinados à execução em ambiente desktop e web.

## 5.1 Etapas do Pipeline de CI

O pipeline de CI será composto pelas seguintes etapas:

- Checkout e preparação do ambiente: obtenção do código e configuração da Godot Engine.

- Validação: verificação das configurações, cenas, scripts e recursos do projeto.

- Análise estática: verificação de sintaxe e possíveis problemas nos scripts GDScript.

- Build/Exportação: geração das versões desktop e web da aplicação.

- Testes: execução das validações e testes automatizados disponíveis.

- Segurança: verificação de vulnerabilidades nos arquivos e dependências

- Geração de artefatos: armazenamento dos arquivos gerados para posterior distribuição.

## 5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código

## O desenvolvimento do DiceMind seguirá uma política de Pull Requests para controlar a integração das alterações à branch main.

## Toda alteração relevante deverá ser submetida por meio de um Pull Request.

## Cada Pull Request deverá possuir pelo menos uma aprovação de outro integrante da equipe, aplicando o princípio dos "quatro olhos".

## Os Pull Requests deverão, sempre que possível, conter alterações pequenas e relacionadas a uma mesma funcionalidade ou correção, facilitando a revisão.

## O Pull Request deverá aguardar a conclusão das verificações automatizadas do pipeline de CI.

## O merge para a branch main somente deverá ser realizado quando as verificações obrigatórias do pipeline forem concluídas com sucesso.

## Alterações que apresentarem erros nas verificações deverão ser corrigidas antes da integração.

## Dessa forma, o processo combina revisão humana com validação automatizada, reduzindo a possibilidade de alterações com problemas serem incorporadas à versão principal do projeto.

## 5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)

Para que um Pull Request seja integrado à branch principal, deverão ser atendidos os seguintes critérios:

| Critério | Limite |
| --- | --- |
| Build/exportação: | 0 falhas. |
| Erros de sintaxe: | 0 erros bloqueantes. |
| Testes automatizados: | 100% dos testes devem passar. |
| Vulnerabilidades críticas ou altas: | 0. |
| Erros bloqueantes de análise estática: | 0. |
| Revisão de código: | mínimo de 1 aprovação de outro integrante. |
| Pipeline de CI: | deve ser concluído com sucesso. |

# 6. Entrega e Implantação Contínua (CD)

## Após a conclusão do pipeline de CI, os artefatos gerados serão disponibilizados para o processo de entrega. O pipeline de CD será responsável por disponibilizar a mesma versão validada, sem recompilação, nos ambientes de distribuição do DiceMind.A entrega será realizada para as versões desktop e web, utilizando os artefatos gerados pelo processo de CI. Dessa forma, a versão disponibilizada será exatamente a mesma versão que passou pelas verificações de qualidade.

## 6.1 Etapas do Pipeline de CD

O pipeline de CD será composto pelas seguintes etapas:

- Deploy em homologação: disponibilização automática dos artefatos gerados pelo CI.

- Testes de aceitação: execução de testes automatizados para validar o funcionamento da aplicação.

- Aprovação para produção: liberação automática ou manual, conforme definido pela equipe.

- Deploy em produção: publicação da versão validada nos ambientes desktop e web.

- Testes pós-deploy: realização de testes de fumaça para verificar o funcionamento da aplicação.

- Release: criação automática da versão e registro das alterações realizadas por meio de changelog.

## 6.2 Estratégias de Implantação

| Estratégia | Descrição |
| --- | --- |
| Implantação direta (Recreate) | A versão validada pelo pipeline de CI substitui a versão anterior nos ambientes de distribuição do DiceMind. |
| Rollback | Em caso de problemas após a implantação, a versão anterior poderá ser restaurada. |
| Ambientes | A implantação será realizada nas versões Desktop e Web do jogo. |
| Recompilação | Não será realizada durante o CD. Será utilizado o mesmo artefato gerado e validado pelo pipeline de CI. |
| Validação pós-implantação | Após a publicação, serão realizados testes de fumaça para verificar o funcionamento da versão disponibilizada. |

## 6.3 Rollback e Recuperação

# Toda implantação do DiceMind deverá permitir a recuperação para a versão anterior. O pipeline de CD manterá os artefatos das versões anteriores para possibilitar o rollback em caso de falha.

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| Falha nos testes pós-deploy | Interromper a implantação e restaurar a versão anterior. |
| Problemas na versão publicada | Realizar rollback para o último artefato estável. |
| Falha na implantação | Manter a versão anterior disponível e tentar uma nova implantação após a correção. |
| Recuperação concluída | Executar novamente os testes de fumaça para confirmar o funcionamento. |

# 7. Infraestrutura como Código (IaC)

## O DiceMind não possui infraestrutura própria de servidores, bancos de dados ou serviços em nuvem que necessite de provisionamento por IaC. Dessa forma, não será utilizado um diretório específico de infraestrutura no repositório.

## 7.1 Versionamento de Infraestrutura

- Como o DiceMind não possui infraestrutura própria provisionada por código, não há state file ou processo de plan/apply a ser versionado atualmente.

- Caso futuramente seja adotada infraestrutura como código, as alterações deverão seguir o mesmo processo de Pull Request, revisão e pipeline de CI/CD, mantendo o estado da infraestrutura armazenado de forma centralizada e segura.

## 7.2 Ambientes Efêmeros

## Como o DiceMind não possui infraestrutura de servidores ou ambientes em nuvem, não serão utilizados ambientes efêmeros (Review Apps) neste momento.

## 8. Controle de Configuração e Mudança

## 8.1 Processo de Solicitação de Mudança

## As mudanças no DiceMind seguirão um fluxo padronizado e rastreável:

Item de trabalho → Branch → Pull Request → Revisão → CI → Merge → CD

Esse processo será utilizado para novas funcionalidades, correções e melhorias, mantendo o histórico das alterações no GitHub.

## 8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)

No projeto DiceMind, o Comitê de Controle de Mudança (CCM) será utilizado apenas para alterações consideradas de alto impacto ou risco. Mudanças rotineiras, como pequenas correções, ajustes visuais e implementação de funcionalidades já previstas, seguirão o fluxo normal de Pull Request, revisão e integração contínua.

O CCM será composto pelo Gerente de Projeto, pelo responsável pela Gerência de Configuração/DevOps e pelos integrantes da equipe envolvidos diretamente na mudança.

O CCM deverá ser acionado quando uma alteração:

- modificar significativamente o escopo ou uma funcionalidade principal do jogo;

- apresentar risco de comprometer uma versão estável ou publicada;

- afetar a estrutura ou as configurações principais do projeto;

- modificar o processo de build, exportação ou publicação;

- causar impacto significativo nas entregas planejadas.

As decisões relacionadas às mudanças serão registradas por meio dos recursos utilizados pela equipe, como GitHub Issues, Pull Requests ou documentação do projeto, permitindo manter a rastreabilidade das alterações.

# 9.Baselines e Releases

As baselines do DiceMind representarão versões estáveis do jogo, após a integração e validação das alterações realizadas pela equipe. Essas versões poderão ser identificadas por meio de tags no GitHub, permitindo recuperar uma versão anterior quando necessário.

## 9.1 Geração Automática de Baseline

## Quando uma versão do DiceMind estiver estável e pronta para disponibilização, será criada uma tag seguindo o padrão de Versionamento Semântico, como v1.0.0, v1.1.0 ou v1.1.1. A tag ficará associada ao commit correspondente e aos arquivos gerados para as versões Web e Desktop, permitindo identificar exatamente qual estado do projeto originou determinada versão.

## 9.2 Notas de Versão (Release Notes)

# As notas de versão registrarão as principais alterações realizadas em cada versão do DiceMind, como novas fases, alterações nas mecânicas, melhorias de interface e correções de erros. Essas informações poderão ser obtidas a partir dos Pull Requests e dos commits realizados desde a versão anterior, utilizando a convenção de Conventional Commits definida no projeto.

# 10.Estimativa do Status de Configuração

O estado do projeto será acompanhado por meio das informações disponíveis no GitHub, como commits, branches, Pull Requests, execuções do pipeline, tags e releases. Esses registros permitirão acompanhar a evolução do DiceMind e identificar quais alterações estão presentes em cada versão.

## 10.1 Monitoramento e Observabilidade

## Como o DiceMind não possui servidores ou serviços executados continuamente, não será necessário monitoramento tradicional de infraestrutura.O acompanhamento será realizado principalmente pelos logs do GitHub Actions e por testes das versões geradas. Na versão Web, também será verificado se o jogo publicado no GitHub Pages está acessível e funcionando corretamente.

## 10.2 Métricas DORA

| Métrica | Aplicação no DiceMind |
| --- | --- |
| Deployment Frequency | Frequência com que novas versões são publicadas. |
| Lead Time for Changes | Tempo entre uma alteração e sua disponibilização. |
| Change Failure Rate | Quantidade de versões que apresentam problemas após a publicação. |
| Mean Time to Restore (MTTR) | Tempo necessário para corrigir uma falha ou restaurar uma versão estável. |

## 10.3 Relatórios e Auditorias

# A rastreabilidade será mantida principalmente pelo histórico do GitHub e pelas execuções do GitHub Actions. Commits, Pull Requests, tags, releases e logs do pipeline permitirão verificar quais alterações foram realizadas, quando ocorreram e quais versões foram geradas, reduzindo a necessidade de relatórios manuais.

# 11. Marcos

Os principais marcos relacionados à Gerência de Configuração e DevOps do DiceMind são:

- Inclusão  e organização do projeto no GitHub;

- Adoção da estratégia de branching;

- utilização de Conventional Commits;

- configuração do pipeline de CI no GitHub Actions;

- automação da exportação das versões Web e Desktop;

- publicação da versão Web no GitHub Pages;

- criação da primeira release versionada;

- evolução e manutenção do pipeline conforme o desenvolvimento do jogo.

12. Treinamento e Recursos

Para aplicar as práticas descritas neste plano, a equipe deverá possuir conhecimentos básicos sobre Godot Engine, Git, GitHub, branches, commits, Pull Requests, GitHub Actions e exportação do projeto para Web e Desktop. Como a equipe iniciou recentemente o uso do Git e GitHub, a adoção dessas práticas será gradual. O aprendizado ocorrerá por meio das atividades do projeto, materiais das aulas e documentação das ferramentas utilizadas.

# 13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros

# O DiceMind não possui software desenvolvido por subcontratados ou fornecedores externos.Entretanto, o projeto utiliza ferramentas e recursos de terceiros, como a Godot Engine e, quando aplicável, imagens, sons, fontes e outros assets utilizados no jogo. Esses recursos deverão ter sua origem e condições de utilização verificadas antes de serem incorporados ao projeto.Caso futuramente sejam adicionadas bibliotecas ou plugins externos, suas versões também deverão ser registradas para garantir a rastreabilidade e compatibilidade do projeto.

# 14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD

Resumo do fluxo padrão, do commit à produção:

| Etapa | Descrição | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| CI | Validação dos scripts, cenas, testes e exportação do projeto. | Abertura ou atualização de Pull Request |
| Revisão | Verificação das alterações realizadas por outro integrante. | Pull Request aberto |
| Merge | Integração da alteração à branch main. | Aprovação do PR + CI concluído |
| CD | Disponibilização dos artefatos Web e Desktop validados. | Merge na main |
| Publicação Web | Atualização da versão jogável no GitHub Pages. | Nova versão validada |
| Release | Criação da tag e registro da versão estável. | Versão aprovada |